الخطة الاحترافية لتطوير الموقع الرسمي لفريق بانوراما

Panorama Official Website — Senior UX/UI, Motion & Content Plan

نسخة تنفيذية مقسمة إلى ثلاث مراحل

الخلاصة التنفيذية إعادة بناء الموقع من منصة تقنية عامة إلى واجهة مؤسسية نابضة تمثل فريق بانوراما التطوعي، وتعرض هويته، كلياته، مبادراته، خدماته الطلابية، أثره، ومنصته الرقمية، ضمن تجربة عربية وإنكليزية سريعة ومتجاوبة وغنية بالحركة الراقية.

الدومين المعتمد: https://بانوراما.tech

Instagram: https://www.instagram.com/company.panorama

Facebook: https://www.facebook.com/share/1CvmsKTNKV/

تاريخ إعداد الخطة: يوليو 2026

1. النتيجة المطلوبة من المشروع

الموقع المطلوب ليس صفحة تعريفية عادية، بل واجهة رقمية مؤسسية تمثل تاريخ الفريق وروحه التطوعية، وتربط بين الهوية الأساسية وشعارات الكليات والخدمات الطلابية والمنصة التقنية. يجب أن يشعر الزائر منذ الثواني الأولى أن بانوراما مجتمع طلابي حقيقي، لا مجرد تطبيق أو مجموعة على وسائل التواصل.

العبارة الاستراتيجية للموقع بانوراما — مجتمع طلابي يجمع المعرفة والخدمة والأثر، تحت شعار: فيد واستفيد.

2. ملخص قراءة النسخة الحالية من الأكواد

تمت مراجعة بنية الموقع المرفوع. المشروع مبني بتقنيات حديثة: Next.js 16، TypeScript، Tailwind CSS، Framer Motion، next-intl، next-themes، مع دعم أولي للغتين والوضع الليلي والنهاري. البنية منظمة، وتحتوي على أقسام مستقلة، ومكونات للحركة، وملفات ترجمة، وSEO أساسي، وهذا يمنحنا قاعدة جيدة للتطوير بدلاً من إعادة البناء من الصفر.

| المحور | الوضع الحالي | التقييم |
| --- | --- | --- |
| البنية التقنية | Next.js App Router وتقسيم واضح للمكونات والأقسام | قوية |
| اللغة | العربية والإنكليزية موجودتان عبر next-intl | جيدة وتحتاج صقل المحتوى |
| الثيم | تبديل Light/Dark موجود | جيد ويحتاج هوية لونية أدق |
| الحركة | Framer Motion ومكونات Fade/Orbit/Floating | أساس ممتاز لكن غير موحّد سردياً |
| المحتوى | يركز حالياً على التطبيق والمنصة التقنية | يحتاج إعادة صياغة ليمثل الفريق التطوعي |
| الأصول | مجلدات brand وOG فارغة داخل المشروع | يجب ربط الشعارات والصور الحقيقية |
| الصفحات | صفحة رئيسية + الخصوصية + الشروط | غير كافٍ لهوية فريق متعدد الكليات |
| التواصل | بريد فقط في الدعوات الرئيسية | يجب إضافة إنستغرام وفيسبوك ونموذج تواصل |
| الإطلاق | Docker وNginx وstandalone موجودة | قاعدة جيدة للنشر |

3. أهم الفجوات التي يجب معالجتها

• هوية المحتوى الحالية تقدّم بانوراما كمنصة تقنية جامعية أكثر من تقديمها كفريق تطوعي راسخ في الجامعة السورية الخاصة.

• لا توجد صفحة متكاملة لقصة الفريق، الرؤية، الرسالة، القيم، القيادة، الكليات، المبادرات، الإنجازات، أو الانضمام للفريق.

• الشعارات الفرعية للكليات وصور الشخصيات غير مستثمرة في تجربة الموقع رغم أنها عنصر تميّز قوي جداً.

• الـ Hero الحالي جميل تقنياً، لكنه يحتاج قصة بصرية مرتبطة بالمصافحة ورمز اللانهاية والخيط الذهبي وشعار «فيد واستفيد».

• الحركات موزعة كمؤثرات، لكنها تحتاج نظام Motion Design موحداً له منطق، سرعة، وأولوية واضحة.

• لا توجد استراتيجية واضحة لتحويل الزائر إلى متابع، متطوع، شريك، أو مستفيد من الخدمة.

• يجب إعادة ضبط SEO ليبحث الناس عن الفريق والخدمات الطلابية والجامعة السورية الخاصة، وليس فقط عن تطبيق جامعي.

4. الرؤية الجديدة للموقع

الموقع المقترح يجب أن يعمل كمنصة هوية وثقة وتواصل، ويخدم أربعة أهداف في وقت واحد: تعريف الفريق، إظهار الأثر، ربط الكليات، وتقديم الخدمات والمنصة الرقمية.

| الجمهور | ما الذي يبحث عنه؟ | ما الذي يجب أن يراه؟ |
| --- | --- | --- |
| طالب حالي | خدمة، ملف، غروب، مبادرة، طريقة تواصل | وصول سريع إلى كلية وخدمات مناسبة |
| طالب جديد | فهم الفريق وكيف يستفيد | قصة بسيطة + دليل البداية + روابط التواصل |
| متطوع محتمل | كيف ينضم وما دوره؟ | فرص التطوع والفرق والمهارات المطلوبة |
| شريك أو جهة جامعية | المصداقية والهيكل والأثر | أرقام، مبادرات، هيكل تنظيمي، تواصل رسمي |
| خريج أو داعم | استمرار الانتماء والمساهمة | شبكة الخريجين والدعم والمشاركة |

5. بنية الموقع المقترحة (Information Architecture)

| الصفحة | الهدف | الأقسام الرئيسية |
| --- | --- | --- |
| الرئيسية | تقديم بانوراما خلال أقل من 30 ثانية | Hero، أرقام، الكليات، الخدمات، الأثر، المبادرات، التطبيق، دعوة للانضمام |
| من نحن | بناء الثقة وإظهار التاريخ | القصة، الرؤية، الرسالة، القيم، الشعار، المراحل |
| الكليات | إظهار الفروع ضمن هوية واحدة | شبكة الكليات، صفحة لكل كلية، الشعار، الخدمات، فريق الكلية |
| الخدمات الطلابية | شرح ما يحصل عليه الطالب | دعم أكاديمي، مجموعات، ملفات، طباعة، إرشاد، فرص |
| المبادرات والفعاليات | إظهار النشاط الحقيقي | فعاليات، ورش، حملات، أخبار، صور، نتائج |
| الأثر والإنجازات | تحويل النشاط إلى دليل ثقة | أرقام، قصص نجاح، شهادات، شركاء، تغطية |
| المنصة الرقمية | ربط الفريق بالتطبيق والخدمات التقنية | المزايا، صور التطبيق، التسجيل، الخصوصية |
| انضم إلينا | استقطاب المتطوعين | الأدوار، الشروط، النموذج، رحلة المتطوع |
| تواصل معنا | توحيد قنوات التواصل | نموذج، إنستغرام، فيسبوك، بريد، أسئلة شائعة |
| الخصوصية والشروط | الإطلاق القانوني | نسخ نهائية قابلة للمراجعة القانونية |

6. نظام الهوية البصرية داخل الموقع

| العنصر | المقترح |
| --- | --- |
| الأزرق الأساسي | #002B7F — الثقة والعناوين والأزرار الرئيسية |
| البنفسجي | #3B0CA3 — الحركة، التقنيات، الروابط المميزة |
| العنابي | #A50D46 — روح الفريق والتنبيهات واللمسات الإنسانية |
| الفضي | #BFC0C2 — التوازن والخلفيات المحايدة |
| الذهبي | #C9A227 — خيط بصري راقٍ للتأكيد والإنجاز، لا يستخدم كلون أساسي |
| الخلفية الفاتحة | #FFFFFF و#F8FAFC |
| الخلفية الداكنة | #0B1026 مع طبقات بنفسجية شفافة |
| الخط العربي | Noto Sans Arabic أو Tajawal مع أوزان واضحة |
| الخط الإنكليزي | Inter Variable |

قاعدة استخدام الذهبي الذهبي يظهر كخيط دقيق يتحرك بين الأقسام، وفي حدود العناوين، أرقام الإنجازات، ولمعات الانتقال. يمنع استخدامه كخلفية كبيرة أو في كل زر حتى يبقى فاخراً ومميزاً.

7. نظام الحركة والأنميشن المقترح

الهدف من الحركة هو سرد قصة بانوراما، وليس إبهاراً عشوائياً. كل حركة يجب أن تكون خفيفة، ذات معنى، وتحترم خيار تقليل الحركة في نظام المستخدم.

| العنصر | الحركة المقترحة | المدة |
| --- | --- | --- |
| Splash Screen | رسم رمز اللانهاية بخط متحرك ثم ظهور المصافحة والنص | 1.4–1.8 ثانية |
| الخيط الذهبي | SVG path يتحرك بين أقسام الصفحة ويضيء عند الوصول | مرتبط بالتمرير |
| Hero | ظهور النص تدريجياً مع حركة لطيفة للشعار ودوائر لانهائية | 600–900ms |
| بطاقات الكليات | ارتفاع بسيط + إضاءة حد ذهبية + تبدّل عمق الصورة | 180–260ms |
| أرقام الأثر | Counter animation عند دخول القسم إلى الشاشة | 900–1200ms |
| انتقالات الصفحات | Fade + slight slide بحسب اتجاه اللغة RTL/LTR | 250–350ms |
| الصور | Parallax محدود جداً وZoom 1.02 عند التمرير | سلس |
| الأزرار | Magnetic hover بسيط ولمعة ذهبية رفيعة | 120–180ms |
| القائمة | شريط زجاجي يتقلص عند التمرير ويبرز القسم الحالي | 200–300ms |
| الوضع الليلي | تحول سلس للشمس إلى القمر مع دوران خفيف | 300–450ms |

8. مكونات التجربة الاحترافية المطلوبة

• Splash Screen يعمل مرة واحدة في الجلسة، مع خيار تخطي تلقائي للأجهزة البطيئة.

• Loading Screen/Skeletons لكل محتوى ديناميكي بدلاً من Spinner عام.

• Theme Toggle بأيقونة شمس وقمر، مع حفظ الاختيار في cookie أو localStorage ودعم النظام تلقائياً.

• Language Switcher واضح AR / EN مع اتجاه RTL/LTR صحيح، وحفظ اللغة المختارة.

• Scroll progress indicator رفيع بلون ذهبي في أعلى الصفحة.

• زر عودة إلى الأعلى يظهر بعد التمرير ويستخدم رمزاً بسيطاً.

• Cursor glow اختياري لسطح المكتب فقط، مع إيقافه على الأجهزة اللمسية.

• صور WebP/AVIF، Lazy Loading، Blur placeholder، وأحجام Responsive.

• حالات Empty/Error/Loading موحدة لأي نموذج أو بيانات مستقبلية.

• دعم Accessibility: التباين، لوحة المفاتيح، aria-labels، skip link، وprefers-reduced-motion.

9. محتوى الصفحة الرئيسية — النسخة العربية

9.1 Hero Section

العنوان الرئيسي بانوراما… مجتمعٌ يصنع المعرفة، ويحوّل التعاون إلى أثر.

النص: فريق طلابي تطوعي انطلق من الجامعة السورية الخاصة، يجمع طلاب الكليات تحت شعار «فيد واستفيد»، ويقدّم خدمات أكاديمية ومبادرات وفرصاً تساعد كل طالب على أن يتعلم، يشارك، ويصنع فرقاً.

• الزر الأساسي: اكتشف بانوراما

• الزر الثانوي: انضم إلى الفريق

• رابط صغير: تصفّح كليتك

9.2 قسم القصة

بدأت بانوراما بفكرة بسيطة: أن يشارك الطالب ما يعرفه، وأن يجد من يقف إلى جانبه عندما يحتاج. ومع الوقت، تحولت الفكرة إلى مجتمع يجمع الكليات والخبرات والمواهب، ويصنع جسراً دائماً بين من يملك المعرفة ومن يبحث عنها.

9.3 قسم الكليات

عنوان: هوية واحدة… وطموح يعبّر عن كل كلية.
وصف: لكل كلية داخل بانوراما مساحتها وشعارها ومجتمعها، مع بقاء الجميع جزءاً من رسالة واحدة تقوم على التعاون والخدمة والأثر.

9.4 قسم الخدمات

| الخدمة | النص التسويقي |
| --- | --- |
| الدعم الأكاديمي | ملفات، ملخصات، تجارب، ومصادر تساعد الطالب على الوصول إلى المعلومة بثقة. |
| المجموعات الطلابية | مجتمعات منظمة تربط الطلاب حسب الكلية والتخصص والسنة. |
| الإرشاد والمساعدة | دعم للطلاب الجدد وإجابات عملية على الأسئلة الجامعية اليومية. |
| الورش والتطوير | فعاليات ودورات تساعد الشباب على تطوير المهارات واكتشاف المواهب. |
| المبادرات التطوعية | أفكار تتحول إلى أفعال تترك أثراً داخل الجامعة والمجتمع. |
| الخدمات الرقمية | منصة تجمع المواد والملفات والمجموعات والإشعارات والطباعة في مكان واحد. |

9.5 قسم الأثر

عنوان: لا نقيس نجاحنا بما ننشره… بل بما نغيّره.
وصف: نعرض أرقاماً موثقة لاحقاً مثل عدد الطلاب المستفيدين، المتطوعين، الملفات، المبادرات، الكليات، والفعاليات. يمنع وضع أرقام تقديرية غير مثبتة.

9.6 الدعوة الختامية

العنوان لديك معرفة؟ شاركها. تحتاج دعماً؟ ستجدنا. تريد أن تصنع أثراً؟ مكانك بيننا.

• زر: انضم إلى بانوراما

• زر: تواصل معنا

• روابط مباشرة: Instagram / Facebook

10. English Homepage Copy — Recommended

10.1 Hero

Headline: Panorama — A student community where knowledge becomes impact.

Body: A volunteer student team founded at the Syrian Private University, bringing faculties and students together under one principle: Share value, gain value. We support students, develop talents, and turn collaboration into lasting impact.

• Primary CTA: Discover Panorama

• Secondary CTA: Join the Team

• Tertiary link: Explore Your Faculty

10.2 About

Panorama began with a simple belief: students can make university life better for one another. What started as peer support grew into a connected community for knowledge sharing, volunteering, development, and student services.

10.3 Faculties

One identity. A unique voice for every faculty. Each faculty has its own visual character and student community while remaining part of Panorama’s shared mission.

10.4 Closing CTA

Have knowledge to share? Need support? Want to create meaningful impact? There is a place for you in Panorama.

11. صفحات الكليات

تُبنى صفحة ديناميكية واحدة، ويُمرّر إليها محتوى كل كلية من ملف بيانات منظم. هذا يمنع تكرار الكود ويحافظ على اتساق الهوية.

| عنصر الصفحة | المحتوى |
| --- | --- |
| Hero الكلية | شعار الكلية + اسمها + جملة قصيرة + لون فرعي |
| نبذة | دور مجتمع بانوراما داخل الكلية |
| الخدمات | المواد، الغروبات، الإرشاد، المبادرات، الطباعة إن وجدت |
| فريق الكلية | مسؤول الكلية والأعضاء بعد الحصول على موافقات النشر |
| الفعاليات | أحدث الأنشطة والمبادرات |
| الروابط | روابط الغروبات أو المنصة وفق سياسة واضحة |
| CTA | انضم إلى مجتمع الكلية أو ساهم بمحتوى |

12. خطة التنفيذ على ثلاث مراحل

المرحلة الأولى — إعادة التأسيس البصري وتجربة الواجهة

الهدف: تحويل النسخة الحالية إلى هوية رقمية احترافية، مع الحفاظ على البنية التقنية الجيدة.

• تنظيف المشروع وحذف ملفات السجل وبيانات Git من حزمة التسليم، وتثبيت إصدار Node/npm.

• نقل جميع الشعارات والصور إلى بنية public منظمة: brand، faculties، people، campaigns، og.

• إعادة بناء Design Tokens للألوان، الخطوط، الظلال، المسافات، والـ breakpoints.

• تصميم Splash Screen، Theme Toggle، Language Switcher، Scroll Progress، وLoading Skeletons.

• إعادة بناء Navbar وFooter بشكل مؤسسي مع روابط Instagram وFacebook والدومين والبريد.

• إعادة تصميم Hero وفق قصة الفريق وشعار «فيد واستفيد» مع حركة اللانهاية والخيط الذهبي.

• تطوير أقسام الرئيسية: القصة، الكليات، الخدمات، الأثر، المنصة، CTA.

• تحسين الوضع الليلي بحيث يحافظ على ألوان اللوغو ولا يتحول إلى ألوان عامة بعيدة عن الهوية.

• تطبيق Responsive Design من 320px حتى الشاشات الكبيرة، مع مراجعة RTL/LTR.

| مخرج المرحلة | معيار القبول |
| --- | --- |
| واجهة رئيسية كاملة | متناسقة على الهاتف والتابلت والديسكتوب |
| نظام حركة موحّد | 60fps قدر الإمكان ودعم Reduced Motion |
| هوية لونية | مطابقة للشعار مع استخدام ذهبي محدود |
| ثيم ولغات | حفظ الاختيار وعمل RTL/LTR دون أخطاء |
| أصول الصور | مضغوطة ومنظمة وذات alt text |

المرحلة الثانية — توسيع الصفحات والمحتوى وتجربة التفاعل

الهدف: تحويل الصفحة الرئيسية إلى موقع مؤسسي كامل يمثل الفريق والكليات ويقود الزائر إلى إجراء واضح.

• إنشاء صفحات: من نحن، الكليات، صفحة كل كلية، الخدمات، المبادرات، الأثر، انضم إلينا، تواصل معنا.

• إضافة قسم Timeline لتاريخ الفريق مع انتقالات مرتبطة بالخيط الذهبي.

• إنشاء Gallery وNews/Events cards قابلة للتحديث من ملفات بيانات أو CMS لاحقاً.

• إضافة نموذج انضمام ونموذج تواصل مع تحقق Zod، حالات نجاح وفشل، وحماية Spam.

• إنشاء أرقام الأثر، شهادات الطلاب، وشركاء الفريق مع محتوى موثق فقط.

• تطوير صفحات الخصوصية والشروط والموافقة على الصور والمحتوى التطوعي.

• تطوير SEO ثنائي اللغة، Schema.org Organization/CollegeOrUniversity/Event، وOpen Graph مخصص.

• تجهيز زر مشاركة وروابط Social Preview صحيحة للدومين العربي ونسخة Punycode عند الحاجة.

• تحسين الوصول Accessibility وإكمال التنقل بلوحة المفاتيح واختبار قارئات الشاشة.

| مخرج المرحلة | معيار القبول |
| --- | --- |
| موقع متعدد الصفحات | لا توجد روابط ميتة أو صفحات Placeholder |
| محتوى عربي/إنكليزي | ترجمة طبيعية لا حرفية، واتساق المصطلحات |
| نماذج | تحقق واضح ورسائل عربية وإنكليزية وحماية مناسبة |
| SEO | Metadata فريدة، Sitemap، Robots، OG image |
| أداء | صور محسنة وتحميل كسول وعدم وجود Layout Shift واضح |

المرحلة الثالثة — الجودة، الإطلاق، والتحسين بعد النشر

الهدف: تحويل الموقع إلى إصدار إنتاج موثوق على https://بانوراما.tech.

• تشغيل TypeScript، ESLint، Build، فحص الروابط، واختبارات مكونات ومسارات أساسية.

• اختبار المتصفحات: Chrome، Edge، Firefox، Safari، وأجهزة Android/iOS.

• اختبار Lighthouse للأداء وإمكانية الوصول وSEO وأفضل الممارسات.

• ضبط Docker/Nginx أو Vercel حسب قرار الاستضافة، مع HTTPS، Redirects، Compression، Cache headers.

• ضبط الدومين العربي، www/non-www، canonical URLs، والنسخة Punycode لدى مزود الاستضافة.

• ربط Analytics يحترم الخصوصية، وSearch Console، ووسيلة مراقبة الأخطاء.

• إنشاء صفحة 404 و500 ذات هوية، وخطة Backup للأصول والمحتوى.

• تنفيذ Soft Launch، جمع الملاحظات، ثم إطلاق رسمي بحملة على Instagram وFacebook.

13. خطة تقنية مقترحة داخل المستودع

البنية الحالية جيدة ويمكن تطويرها دون هدمها. المقترح هو توسيعها بهذا الشكل:

src/
├── app/[locale]/
│   ├── page.tsx
│   ├── about/page.tsx
│   ├── faculties/page.tsx
│   ├── faculties/[slug]/page.tsx
│   ├── services/page.tsx
│   ├── initiatives/page.tsx
│   ├── impact/page.tsx
│   ├── join/page.tsx
│   └── contact/page.tsx
├── components/
│   ├── motion/
│   ├── sections/
│   ├── faculty/
│   ├── forms/
│   └── ui/
├── content/
│   ├── faculties.ts
│   ├── initiatives.ts
│   ├── impact.ts
│   └── team.ts
└── public/
    ├── brand/
    ├── faculties/
    ├── people/
    ├── campaigns/
    └── og/

14. ضوابط الأداء والجودة

| المؤشر | الهدف |
| --- | --- |
| LCP | أقل من 2.5 ثانية على اتصال متوسط |
| CLS | أقل من 0.1 |
| INP | أقل من 200ms قدر الإمكان |
| Lighthouse Performance | 90+ على الصفحات الأساسية بعد ضبط الصور |
| Accessibility | 90+ مع معالجة جميع الأخطاء الحرجة |
| SEO | Metadata وSchema وCanonical وSitemap كاملة |
| Responsive | 320 / 375 / 768 / 1024 / 1440 / 1920 |
| Motion | لا تعيق القراءة وتدعم prefers-reduced-motion |

15. قائمة المحتوى والأصول المطلوبة من الفريق

• الشعار الأساسي الرسمي بصيغة SVG أو PDF متجه، ونسخ بيضاء وأحادية اللون.

• شعار كل كلية بصيغة SVG/PNG عالية الدقة مع الاسم الرسمي المعتمد.

• قصة الفريق: سنة التأسيس، المؤسسون أو الجيل المؤسس، أهم المحطات.

• الرؤية، الرسالة، القيم، والأهداف بصياغة معتمدة.

• أسماء الكليات والتخصصات التي يغطيها الفريق حالياً.

• صور فعاليات حقيقية مع موافقات النشر.

• أرقام موثقة: عدد الأعضاء، الطلاب المستفيدين، المبادرات، الملفات، الفعاليات.

• شهادات قصيرة من طلاب أو شركاء مع موافقة الاستخدام.

• البريد الرسمي ورقم/وسيلة تواصل معتمدة ونموذج الانضمام.

• روابط التطبيق أو المنصة عند جاهزيتها، وسياسة الخصوصية والشروط النهائية.

16. اقتراحات نصوص قصيرة للاستخدام داخل الواجهة

| المكان | النص العربي | النص الإنكليزي |
| --- | --- | --- |
| الشعار | فيد واستفيد | Share value. Gain value. |
| Hero badge | من الجامعة السورية الخاصة… إلى مجتمع جامعي أوسع | From SPU to a wider student community |
| الكليات | لكل كلية حكايتها… ولكل طالب مكانه | Every faculty has a story. Every student has a place. |
| الأثر | العلم الذي نشاركه اليوم يصنع أثر الغد | Knowledge shared today creates tomorrow’s impact. |
| التطوع | طاقتك تستحق فرصة تصنع بها فرقاً | Your energy deserves a chance to make a difference. |
| التواصل | نحن أقرب مما تتوقع | We are closer than you think. |

17. معايير عدم الوقوع في المبالغة

• عدم الادعاء بأن بانوراما يمثل الجامعة رسمياً إلا بوجود اعتماد مكتوب.

• عدم استخدام أرقام أو شراكات أو إنجازات غير موثقة.

• عدم عرض صور أشخاص دون موافقة مناسبة.

• عدم وصف المنصة بأنها آمنة بالكامل أو معتمدة دون اختبارات أو شهادات رسمية.

• فصل واضح بين الفريق التطوعي والمنصة الرقمية والخدمات التجارية مثل الطباعة.

18. القرار التنفيذي النهائي

القرار النسخة الحالية قاعدة تقنية جيدة، لكنها تحتاج إعادة تموضع كاملة في المحتوى والهوية: من موقع يشرح تطبيقاً إلى موقع يحكي قصة فريق، يبرز الكليات، يثبت الأثر، ويقود الطالب إلى الخدمة أو المشاركة. التنفيذ الأفضل هو الحفاظ على Next.js والـ i18n والـ theme الحاليين، ثم إعادة بناء الواجهة والمحتوى على ثلاث مراحل وفق هذه الخطة.

الوصف النهائي المقترح لفريق بانوراما:

بانوراما هو مجتمع طلابي تطوعي انطلق من الجامعة السورية الخاصة ليجمع طلاب الكليات تحت ثقافة «فيد واستفيد». نشارك المعرفة، نقدّم الخدمات، ندعم المواهب، ونحوّل التعاون إلى أثر يمتد من طالب إلى آخر، ومن كلية إلى جامعة، ومن فكرة صغيرة إلى مجتمع أكثر علماً وانتماءً وقدرة على صناعة الفرق.

—  PANORAMA  •  فيد واستفيد  —